## Slide 1: LinkedIn scraper
Project Scope Definition & Alignment

## Slide 2: Today’s goals
Reden van meeting
  Validatie goals & scope
  Bekijken huidige status & challenges
  Aligneren op tijdslijn, requirements en volgende stappen
Agenda
  Project context
  Project scope
  Huidige status
  Requirements
  Tijdslijn

## Slide 3: Project Context & Vision
Bouwen van rijke bron van inzichten uit:
  Markt trends
  Technologieën & tools
  Bedrijfstrends – en voorkeuren
Strategische radar (Acumen’s Technology Board)
From Data to Market Intelligence

## Slide 4: Core use cases
Cold Calling Optimization (UC1)
Sales support:
  veelbelovende bedrijven
  regio's & steden
  tech domeinen & skills
  contactgegevens
Trend & Technology Analysis (UC2)
Technologieën: stijging & afname
Skill trends over tijd heen

## Slide 5: Expected Outputs & Benefits
Expected Outputs
Data exploratie & tagging
Rapportering & dashboards
NLP / chatbot prototype
Out-of-the-box inzichten
Benefits
Markt visibiliteit
Input voor Reference Architecture & Technology Board decisions
innovation playground

## Slide 6: Scope overview
Cold Calling (UC1)
  Analyse van huidige data (kolommen)
  Datacleaning & tagging:
    Welke Postings willen jullie zien?
      Enkel Postings uit Brussel en Vlaanderen?
      Laatste 30 dagen?
    Corrigeren van foutieve data of negeren locaties & Posting Dates
      e.g. Poland
      e.g. 1/01/1970
    Bepaalde skills zijn binnen bepaalde sectoren/bedrijven wel/niet interessant
      e.g. "project management"

## Slide 7: Scope overview
Cold Calling (UC1)
  Uitbreiding van historische data?:
    Skills extraheren
    Skill levels
    Taal van posting
    E-mail en/of telefoondata
  Orchestreren van data uitbreiding voor nieuwe postings?
    Dagster?
  Gebruik enkel Acumen-gerelateerde skills
    Volgens interne Skills Matrix

## Slide 8: Out-of-scope overview
UC2: Historische trendanalyse (fase 2: Deadline 31 december)
  Verzamelen van "new skills" (buiten interne skill matrix)?
    Ondertussen: vaak voorkomende skills al documenteren?
  Design new skill extraction systeem met AI
    Detecteer met absolute counts?
    Synoniemen uitbreiden?
  Orchestreren van dit systeem
NLP / chatbot use cases (“Welke bedrijven zoeken Data Engineers met Python?”)

## Slide 9: Where We Stand Today
Eerste scan van data 🟢
Requirements draft 🟢
Eerste Test Skills extraheren (LLM) 🟢
Akkoord over scope en requirements 🟠
Uitschrijven welke Visuals we willen 🟠
LLM fine-tuning 🔴
Toevoegen kolommen in PosgreSQL 🔴
Orchestreren van data uitbreiding 🔴
Done🟢, in progress🟠, to be done/blocked🔴

## Slide 10: Key Observations & Pain Points
Onduidelijke requirements → mogelijke vertraging richting 15/11.
Uitbreiding van PostgreSQL vereist (extra kolommen).
Datakwaliteit: lege posting dates, foute locaties, ontbrekende contactdata, ....
Skill-standaardisatie nodig om foutieve matches te vermijden.
GDPR-risico’s bij opslag van telefoonnummers of e-mails.
Moeilijkheden bij vinden van juiste decision maker-contacten.
Run-time lokaal LLM wordt te zwaar? -> OpenAI Batch API?

## Slide 11: Assumptions
Data in de Skill Matrix is de bron van waarheid voor skills (UC1)
  andere skills worden verzameld, niet verwerkt
Design van "new skill" extractie systeem wordt later bepaald in overleg met stakeholders
  threshold
  Synoniemen

## Slide 12: Requirements & Dependencies
Nr | Requirement / Dependency | Type | Status
R1 | Enkel skills tonen die voorkomen in de Skill Matrix | Functioneel | Done
R2 | Mogelijkheid om threshold toe te passen (bijv. min. aantal vermeldingen of relevantiescore) | Functioneel | TBD (UC2)
R3 | Data met lege of ongeldige posting dates (zoals 01/01/1970) aanpassen  bespreken hoe? | Data Quality | To-do
R4 | Sectorfilter toevoegen, zodat irrelevante sectoren/jobs (Teaching, Apotheker, …) uitgesloten kunnen worden | Functioneel | To-do
R5 | Internship-vacatures interessant voor de Scope? | Functioneel | To-do
R6 | Alleen vacatures uit geselecteerde landen/regio's (geen exclusieve postings zoals alleen Polen) | Data Quality | To-do
R7 | Extra velden toevoegen aan PostgreSQL: taal, contact gegevens, skills met skill level | Data Model | To-do
R8 | Contactgegevens verwerken – GDPR & hoe de decisionmakers te kunnen targetten. | Privacy | Urgent
R9 | Synoniemenlijst voor skills toevoegen | Data Governance | To-do (eerste aanzet done)
R10 | Kunnen we Departementen koppelen aan klanten / projecten | Functioneel | To-do
R11 | Projecten koppelen aan sectoren | Functioneel | To-do
R12 | Orchestration in Dagster | Functioneel | To-do

## Slide 13: Timeline & Milestones
Datum | Deliverable | Beschrijving
14 okt | Draft requirements document | Lijst afronden en laten valideren
14 okt | Scope meeting | Definitieve afbakening van Use Case 1
18 okt | Datacleaning regels & synoniemenlijst klaar | Voor tests en filtering
23 okt – 2 nov | 🏖️ Afwezigheid Thibault (Front end developer) | In deze periode: LLM fine-tuning
30 okt | LLM klaar | LLM werkt volgens requirements
7 nov | Eerste versie Skill dashboard | Basislogica werkend na verlof
10 nov | Review + refinements | Feedbackronde met team
15 nov (zaterdag?) | Final delivery Use Case 1 | Gereed voor presentatie/demo

## Slide 14: Roles & Responsibilities
Thibaud Vandendooren
  Back-end developer:
    Developen van de LLM
Thibault Filippini
  Front-end develop
    Modelleren van de data (semantisch model)
    Datavisualisaties bouwen

## Slide 15: Next Steps & Decisions Needed
Huidige to do's
  Valideren scope
  Valideer requirements en risico beperking
  Evaluatie tijdslijn
  Volgende meeting/milestone datum

## Slide 16
90%
0%
90%
70%
70%
90%
75%
100%